家庭食材管理与智能食谱助手完整项目方案

## 一、项目核心定位与开发原则

### （一）项目定位

本项目严格遵循《Python 程序设计》课程实践指导书要求，基于纯 Python 技术栈打造一款零依赖、纯本地、隐私安全的家庭食材管理与智能食谱助手。精准解决当代年轻人 "不知道吃什么、食材过期浪费、冰箱管理混乱、营养搭配不合理" 四大核心痛点，实现食材录入 - 保质期提醒 - 智能食谱生成 - 购物清单管理的全流程闭环，是一款能真正落地到日常生活的实用工具。

### （二）核心开发原则

基础优先原则：100% 完成课程要求的 5 项基础必做功能并通过充分测试后，再开发场景特色进阶功能

极简实用原则：所有功能围绕 "解决实际饮食问题" 设计，拒绝花哨无用的功能；技术选型优先成熟、轻量、易部署的 Python 库

风险可控原则：提前 1 周完成程序打包与环境测试；保留云端 API 降级兜底方案，确保答辩演示万无一失

合规底线原则：核心能力为自主实现的 RAG 食谱检索与生成流水线，云端 API 仅作为极端硬件环境的降级备用，完全符合课程 LLM 开发约束

## 二、项目合规性与评分映射

本方案 100% 覆盖课程所有基础必做要求，优先实现 4 项高性价比进阶功能，完全满足课程评分标准，具体映射关系如下：

| 评分维度 | 分值 | 方案对应实现 | 预期得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础功能完成度 | 20 | 完整实现 PyQt6 界面、RBAC 权限管理、食谱数据爬虫、SQLite CRUD、本地 LLM+RAG 食谱生成核心功能 | 19-20 |
| 进阶功能完成质量 | 10 | 必做：多线程并发、食谱数据爬取清洗、营养数据可视化、全流程日志；选做：程序打包、食材过期预警 | 8-9 |
| 演示与讲解 | 5 | 流程清晰、演示流畅，重点突出 "食材录入→过期提醒→食谱生成→购物清单" 的完整闭环 | 4-5 |
| 开发文档 / 实验报告 | 10 | 包含完整技术栈、模块说明、运行步骤、核心代码解析、分工明细、问题与解决方案 | 9-10 |
| 原创性与创新性 | 5 | 自主设计食材优先级匹配算法、保质期智能预警、个性化饮食标签体系、SQLite 混合向量检索 | 4-5 |
| 总分 | 50 | - | 44-49 |

## 三、系统总体架构与技术栈选型

### （一）三层解耦系统架构（完全复用原架构，仅替换业务逻辑）

表示层（UI 层）：基于 PyQt6 实现，负责用户交互、界面渲染与状态展示

业务逻辑层：核心调度层，负责多线程任务管理、RAG 食谱检索流水线、食材管理逻辑、权限校验、日志记录

数据持久层：基于 SQLite 实现，统一存储用户数据、系统日志、食材信息、食谱数据、购物清单

### （二）核心技术栈选型（纯 Python 生态，无额外依赖）

| 模块 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| GUI 界面 | PyQt6 | 支持现代化表格、卡片布局、信号槽机制、Matplotlib 嵌入，满足多选项卡与动态提醒需求 |
| 数据库 | SQLite3（Python 标准库） | 零运维、单文件存储、无需额外服务，完美适配桌面应用打包与交付 |
| 网络爬虫 | Requests+BeautifulSoup4 | 轻量易用、中文文档丰富、异常处理简单，满足静态食谱网站爬取需求 |
| AI 推理引擎 | llama-cpp-python | 极致轻量化、CPU/GPU 通用、支持 GGUF 量化模型、原生流式输出，依赖体积小 |
| 文本向量化 | sentence-transformers+all-MiniLM-L6-v2 | 模型体积小（~80MB）、CPU 推理速度快，向量质量满足食谱语义检索需求 |
| 基础大模型 | Qwen2.5-1.5B-Instruct（Q4_0 量化 GGUF） | 1.5B 参数 4bit 量化仅需 1.2GB 内存，纯 CPU 每秒生成 20+Token，指令遵循能力强 |
| 云端降级 | DeepSeek API（兼容 OpenAI 规范） | 免费额度充足、响应速度快、API 接口简单，作为本地模型加载失败的兜底 |
| 并发控制 | PyQt6 QThreadPool+QRunnable | 与 PyQt6 原生集成，避免 UI 假死，线程管理简单可靠 |
| 数据可视化 | Matplotlib | 与 PyQt6 无缝集成，支持绘制营养成分饼图、食材消耗统计柱状图 |
| 日期处理 | Python datetime 标准库 | 实现保质期计算、过期提醒、食材录入时间记录 |
| 文件导出 | Python csv 标准库 | 实现购物清单、食材清单的一键导出 |
| 日志系统 | Python logging 标准库 | 全流程日志记录，支持分级输出与文件持久化 |
| 程序打包 | PyInstaller | 业界标准、跨平台支持、配置灵活，可打包为单文件可执行程序 |

## 四、核心功能模块详细设计

### （一）基础必做功能模块（100% 必须实现，零 bug 要求）

#### 1. 用户身份与权限管理模块（[auth.py](auth.py)）

数据库设计

users表：user_id(主键自增)、username(唯一)、password_hash(SHA-256 加盐)、role(0 = 普通用户，1 = 管理员)

audit_logs表：log_id(主键自增)、user_id(外键)、action(操作类型)、detail(操作详情)、timestamp(时间戳)

核心功能

用户注册：校验用户名唯一性，密码 SHA-256 加盐存储，禁止明文保存

用户登录：验证用户名与密码哈希，创建全局会话对象

密码修改：验证原密码后更新哈希值

权限控制：普通用户仅可使用食材管理、食谱生成、购物清单功能；管理员可查看系统日志、管理公共食谱库

异常处理：捕获数据库连接错误、用户名重复、密码错误等异常，给出友好提示

#### 2. PyQt6 图形界面模块（[ui.py](ui.py)）

界面结构（多选项卡设计，贴合家庭使用场景）

登录窗口：用户名 / 密码输入框、登录 / 注册按钮、错误提示标签

主窗口（普通用户）

冰箱食材管理选项卡：食材分类标签页、食材列表表格、添加 / 编辑 / 删除食材按钮、临近过期食材提醒栏

智能食谱生成选项卡：生成模式选择（用现有食材 / 按需求）、筛选条件（饮食偏好、烹饪时间、难度）、食谱推荐列表、食谱详情展示区

购物清单选项卡：购物清单表格、添加 / 删除 / 清空按钮、导出按钮

饮食知识库选项卡：分类导航、知识内容展示区

主窗口（管理员）：在普通用户界面基础上增加系统管理选项卡（日志查看、公共食谱管理）

核心交互

食材录入：弹出表单窗口，输入食材名称、数量、单位、保质期、存放位置

食谱生成：点击 "生成食谱" 按钮，后台异步检索并展示推荐结果

购物清单：点击 "加入购物清单" 按钮，自动将食谱所需食材添加到清单

过期提醒：程序启动时自动扫描食材保质期，弹窗提醒即将过期的食材

模块化设计：将登录窗口、食材管理区、食谱生成区、购物清单区分别封装为独立类，通过信号槽通信

#### 3. 网络功能模块（[network.py](network.py)）

核心功能

食谱数据爬取：爬取下厨房、美食杰等平台的家常菜菜谱，提取菜名、食材、步骤、营养成分、烹饪时间、难度

网络异常处理：捕获断网、超时、404/500 错误、域名解析失败等异常

请求伪装：设置合理的 User-Agent，添加请求间隔，避免被目标网站拦截

超时控制：所有网络请求设置 10 秒超时，防止程序阻塞

数据清洗：去除 HTML 标签、广告内容、无关信息，将食谱数据整理为结构化 JSON 格式

#### 4. 数据库操作模块（[db.py](db.py)）

数据库 Schema 设计（新增场景专属表）

ingredients表：ingredient_id(主键)、user_id(外键)、name(食材名称)、quantity(数量)、unit(单位)、expiry_date(保质期)、storage_location(存放位置)、category(分类)、create_time(录入时间)

recipes表：recipe_id(主键)、name(菜名)、ingredients(所需食材 JSON)、steps(烹饪步骤 JSON)、cooking_time(烹饪时间)、difficulty(难度)、tags(标签：减脂 / 增肌 / 素食等)、nutrition(营养成分 JSON)、source(来源)

shopping_lists表：item_id(主键)、user_id(外键)、name(食材名称)、quantity(数量)、unit(单位)、checked(是否已购买)

favorites表：favorite_id(主键)、user_id(外键)、recipe_id(外键)、create_time(收藏时间)

核心功能：实现所有表的完整 CRUD 操作

食材的增删改查、按分类 / 保质期筛选

食谱的增删改查、按标签 / 食材 / 烹饪时间检索

购物清单的增删改查、导出为 CSV 文件

收藏夹的添加、删除、查询

设计规范

所有数据库操作使用参数化查询，防止 SQL 注入

统一封装数据库连接与关闭逻辑，避免连接泄漏

捕获数据库读写异常，自动回滚事务，保证数据一致性

#### 5. AI 核心功能模块（rag\[_core.py](_core.py)）

RAG 食谱检索与生成流水线（自主实现，核心竞争力）

食谱向量化：使用 all-MiniLM-L6-v2 模型将每道菜的菜名、食材、标签、简介转换为 768 维向量

向量存储：将向量序列化为 BLOB 格式存入 SQLite 的recipes表

智能匹配算法：

模式 1（用现有食材做）：提取用户冰箱中的所有食材，计算与每道菜所需食材的匹配度（匹配食材数量 / 总食材数量），结合语义相似度，返回 Top-10 匹配度最高的菜谱

模式 2（按需求做）：根据用户输入的饮食偏好、烹饪时间、难度，结合语义检索，返回符合条件的推荐菜谱

食谱生成增强：对于检索到的菜谱，使用本地 LLM 优化步骤描述、补充烹饪技巧、计算营养成分占比

流式输出：逐字显示食谱详情，提升用户体验

本地 LLM 封装

封装LocalLLM类，实现模型加载、流式生成、参数配置（temperature=0.3, top_p=0.8，保证输出稳定）

系统提示词

Plain Text 你是一个专业的家庭厨师和营养顾问。请基于提供的食谱信息，为用户生成清晰、详细、实用的菜谱。 输出格式要求： 1. 菜名 2. 所需食材（标注用量） 3. 烹饪步骤（分点列出，步骤清晰） 4. 烹饪技巧（2-3条实用技巧） 5. 营养成分（热量、蛋白质、碳水、脂肪的大致含量） 语言要通俗易懂，适合家庭烹饪，不要使用专业术语。

### （二）场景特色功能模块（按优先级排序）

#### 优先级 1（必做，核心差异化）

冰箱食材智能管理

食材自动分类：预设蔬菜、肉类、水果、调料、主食、水产、蛋奶 7 大分类，用户录入时自动匹配

保质期智能提醒：程序启动时自动扫描所有食材，将 3 天内过期的食材标为黄色，已过期的标为红色，并弹窗提醒

食材消耗记录：使用某食材制作菜谱后，自动扣减冰箱中对应食材的数量

存放位置管理：支持标注冰箱冷藏、冷冻、常温等存放位置，方便查找

食材优先食谱生成

核心算法：计算每道菜与冰箱现有食材的匹配度，优先推荐匹配度≥80% 的菜谱

缺料提示：对于匹配度不足的菜谱，明确标注缺少的食材

一键加入购物清单：点击 "购买缺料" 按钮，自动将缺少的食材添加到购物清单

个性化饮食定制

支持 5 种饮食标签：家常菜、减脂餐、增肌餐、素食、控糖餐

支持 3 种烹饪难度：简单、中等、困难

支持 3 种烹饪时间：15 分钟以内、15-30 分钟、30 分钟以上

支持食材排除：用户可指定不吃的食材（如香菜、葱），生成食谱时自动排除

智能购物清单管理

自动生成：根据选定的食谱，自动汇总所需食材，合并重复项

手动编辑：支持手动添加、删除、修改购物项

购买标记：点击复选框标记已购买的食材

一键导出：将购物清单导出为 CSV 文件，可在手机上打开

#### 优先级 2（时间充裕再做）

数据可视化展示

营养成分分析：展示选定菜谱的热量、蛋白质、碳水、脂肪占比饼图

食材消耗统计：展示近一个月各类食材的消耗情况柱状图

过期浪费统计：展示近一个月过期食材的数量和种类，提醒用户合理采购

饮食健康知识库

食物营养成分查询：输入食材名称，查看其营养成分和功效

食材相克相宜表：展示常见食材的搭配禁忌和最佳搭配

不同人群饮食注意事项：孕妇、老人、儿童、糖尿病患者的饮食建议

厨房小技巧：食材保存方法、烹饪技巧、厨具使用技巧

全流程日志与异常监控

使用 logging 模块记录用户操作、食谱生成、食材过期提醒等事件

日志同时输出到控制台与文件，按日期自动分割

管理员可查看所有用户的操作日志

#### 优先级 3（完全可选，时间不足直接砍掉）

支持批量导入食材清单

支持导出食谱为 PDF 文件

支持分享食谱给好友

支持自定义食谱标签

### （三）云端 API 降级兜底模块（fallback\[_llm.py](_llm.py)，必须实现）

#### 1. 设计目的

解决答辩现场电脑硬件配置过低、无法加载本地大模型的极端情况，确保演示顺利进行。完全符合课程 LLM 开发约束：核心 RAG 食谱检索流水线（爬虫、数据清洗、向量化、食材匹配算法）仍为自主实现，云端 API 仅负责最终的食谱内容优化与生成。

#### 2. 核心实现

定义统一的BaseLLM抽象基类，包含generate_recipe()与stream_generate()方法

实现LocalLLM（本地推理）与CloudLLM（云端 API）两个子类，继承自BaseLLM

提供界面配置选项，允许用户一键切换推理引擎

自动检测：程序启动时尝试加载本地模型，若加载失败（内存不足、文件缺失），自动提示切换至云端 API

## 五、知识库构建方案（项目成功的关键，提前 1 周完成）

### （一）食谱数据爬取与整理

爬取目标：下厨房网站的 "家常菜" 分类，爬取 1000 道左右的家常菜菜谱

爬取字段：菜名、所需食材（含用量）、烹饪步骤、烹饪时间、难度、标签、营养成分、简介

数据清洗：

去除广告、无关评论、重复菜谱

统一食材名称（如 "西红柿" 和 "番茄" 统一为 "番茄"）

统一单位（如 "1 个"、"500 克"）

整理为结构化 JSON 格式

向量化处理：使用 all-MiniLM-L6-v2 模型将每道菜的文本内容转换为向量，存入 SQLite 数据库

### （二）食材基础数据库构建

食材分类：整理常见食材的分类信息，实现自动分类

保质期数据：收集常见食材的常温、冷藏、冷冻保质期

营养成分数据：收集常见食材的热量、蛋白质、碳水、脂肪含量

存放方法数据：收集常见食材的最佳存放方法和保存技巧

### （三）饮食健康知识库构建

整理食物相克相宜表

整理不同人群的饮食注意事项

收集常见的厨房小技巧和食材保存方法

### （四）演示用知识库准备

提前录入 500 道家常菜菜谱（包含家常菜、减脂餐、素食等多种类型）

提前录入 100 种常见食材的基础信息

提前准备好演示用的食材数据（如：番茄、鸡蛋、土豆、牛肉、青菜等）

## 六、三人分工与三周开发进度计划

### （一）人员分工（工作量均衡，职责明确，贴合场景）

| 组员 | 角色 | 负责模块 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组员 A | GUI 与中台架构师 | [ui.py](ui.py)、并发控制、可视化、打包 | 负责所有界面开发、多线程框架实现、Matplotlib 数据可视化集成、程序打包测试 |
| 组员 B | 数据流水线工程师 | [db.py](db.py)、[network.py](network.py)、食材管理逻辑、知识库构建 | 负责数据库设计与 CRUD、食谱数据爬取与清洗、食材管理核心逻辑、知识库构建 |
| 组员 C | AI 核心引擎专家 | rag\[_core.py](_core.py)、fallback\[_llm.py](_llm.py)、食谱匹配算法、提示词工程 | 负责本地模型部署、RAG 核心逻辑、食材匹配算法、云端降级实现、提示词优化 |

### （二）三周开发进度计划（严格执行，里程碑验收）

#### Week 1：基建阶段（Day1-Day7）—— 核心模块 MVP 跑通

目标：完成所有基础模块的最小可行性产品，验证技术可行性，解决环境配置问题

组员 A

Day1-Day2：搭建 PyQt6 主窗口骨架，实现登录界面与多选项卡布局

Day3-Day4：实现 QThreadPool 多线程基础框架，编写 mock 任务测试 UI 无假死

Day5-Day6：完成食材管理区基础 UI，实现食材列表表格与添加 / 编辑 / 删除功能

Day7：对接组员 B 的数据库接口，实现登录 / 注册功能的基本逻辑

组员 B

Day1-Day2：设计数据库 Schema，创建所有表的初始化 SQL 脚本

Day3-Day4：实现 [db.py](db.py) 中所有表的 CRUD 操作，编写单元测试

Day5-Day6：实现 [network.py](network.py) 的食谱爬取功能，添加异常处理与数据清洗

Day7：整理常见食材的分类、保质期、营养成分数据，构建食材基础数据库

组员 C

Day1-Day2：配置所有组员的开发环境，确保 llama-cpp-python 等依赖安装成功

Day3-Day4：下载 Qwen2.5-1.5B-Q4_0 模型，实现 LocalLLM 类的基础推理功能

Day5-Day6：集成 sentence-transformers，实现文本向量化与余弦相似度计算

Day7：完成基础食谱检索功能，测试单条件食谱检索效果

Week1 里程碑验收：

能正常注册登录，区分普通用户与管理员界面

能添加、编辑、删除食材，食材列表正常显示

能成功爬取并清洗 100 道家常菜菜谱

能根据菜名检索到对应的菜谱

#### Week 2：融合阶段（Day8-Day14）—— 核心业务闭环

目标：完成所有基础必做功能与核心特色功能，实现模块间无缝对接

组员 A

Day8-Day9：实现食谱生成区 UI，支持生成模式选择与筛选条件设置

Day10-Day11：实现购物清单区 UI，支持添加、删除、导出功能

Day12-Day13：实现过期提醒弹窗与食材高亮显示功能

Day14：完成饮食知识库区 UI 布局

组员 B

Day8-Day9：对接组员 C 的向量化接口，将食谱向量存入数据库

Day10-Day11：实现食材自动分类与保质期计算逻辑

Day12-Day13：实现购物清单自动生成与导出功能

Day14：完善日志系统，实现操作日志的写入与查询

组员 C

Day8-Day9：实现食材优先匹配算法，完成 "用现有食材做" 模式

Day10-Day11：实现个性化筛选功能，完成 "按需求做" 模式

Day12-Day13：优化食谱生成提示词，提升输出质量与格式规范性

Day14：实现 CloudLLM 类，完成 DeepSeek API 对接与双引擎切换逻辑

Week2 里程碑验收：

所有基础必做功能 100% 可用

能正常录入食材，程序启动时自动提醒即将过期的食材

能选择 "用现有食材做"，生成匹配度最高的菜谱

能选择饮食偏好、烹饪时间、难度，生成个性化食谱

能将食谱所需食材一键加入购物清单，导出为 CSV 文件

本地模型加载失败时能自动提示切换云端 API

#### Week 3：打磨与交付阶段（Day15-Day21）—— 提前打包，准备验收

核心要求：Day15 开始打包测试（提前 1 周），预留充足时间修复环境问题

组员 A

Day15-Day16：集成 Matplotlib，实现营养成分饼图与食材消耗统计柱状图

Day17-Day18：开始 PyInstaller 打包测试，解决静态资源路径、依赖缺失问题

Day19-Day20：UI 细节打磨，修复所有界面 bug，优化用户体验

Day21：制作演示 PPT，准备演示脚本

组员 B

Day15-Day16：完善异常处理，为所有关键操作添加 try-except 块

Day17-Day18：协助组员 A 解决打包后的数据库路径问题

Day19-Day20：编写开发文档的数据库、网络、食材管理部分

Day21：整理所有交付文件，准备压缩包

组员 C

Day15-Day16：优化食材匹配算法，提升推荐准确性

Day17-Day18：完善 RAG 流水线，优化食谱生成速度

Day19-Day20：编写开发文档的 AI 核心、RAG、降级方案部分

Day21：准备答辩常见问题答案，进行演示彩排

Week3 里程碑验收：

打包后的 exe 文件能在无 Python 环境的电脑上正常运行

所有核心功能无 bug，演示流程流畅

开发文档与 PPT 完整规范

能流畅完成 8 分钟以内的演示，回答常见问题

## 七、风险管控与演示预案

### （一）核心风险与应对措施

| 风险类型 | 具体风险 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 食谱爬取被网站反爬 | 添加随机请求间隔（1-3 秒）、轮换 User-Agent、使用代理 IP；提前爬取好所有数据，答辩时不进行实时爬取 |
| 技术风险 | 食材匹配算法不准确 | 优化匹配度计算公式，增加语义相似度权重；提前测试不同食材组合的推荐效果 |
| 技术风险 | PyInstaller 打包失败 | Day17 开始打包，逐步添加模块；使用--onefile --noconsole --clean参数；处理sys._MEIPASS路径；提前收集常见打包问题解决方案 |
| 进度风险 | 食谱数据爬取与整理耗时过长 | 提前 1 周开始爬取数据；分工协作，一人爬取，一人清洗整理；优先爬取最常见的 500 道菜谱 |
| 环境风险 | llama-cpp-python 编译失败 | 使用预编译 wheel 包（https://github.com/abetlen/llama-cpp-python/releases）；提前在所有组员电脑上验证环境 |
| 演示风险 | 答辩电脑无法运行本地模型 | 提前配置好 DeepSeek API 密钥；演示前先测试本地模型，若加载失败一键切换云端；确保 RAG 检索流水线正常工作 |
| 演示风险 | 答辩现场无网络 | 提前下载好所有依赖与模型文件；提前构建好演示用知识库，演示时无需网络即可运行 |

### （二）答辩演示预案

演示环境准备

准备两台电脑：主力电脑提前配置好本地模型与演示用知识库，备用电脑配置好云端 API

将所有演示文件（exe、模型、数据库、PPT）复制到 U 盘，同时备份到云盘

提前 30 分钟到达答辩现场，测试电脑与投影仪，验证程序运行

演示流程（严格控制在 8 分钟以内）

PPT 讲解（4 分钟）：选题背景→核心痛点→技术栈选型→系统架构→核心功能→分工与亮点

功能演示（2 分钟）：

登录系统→添加几种常见食材（番茄、鸡蛋、土豆、牛肉）

展示冰箱食材管理界面，演示过期提醒功能

选择 "用现有食材做"，生成推荐菜谱，展示番茄炒蛋、土豆烧牛肉等菜谱详情

选择 "减脂餐" 标签，生成个性化减脂食谱

点击 "加入购物清单"，自动生成购物清单并导出

教师提问（2 分钟）：重点准备 Python 模块化设计、RAG 实现原理、食材匹配算法、LLM 约束合规性相关问题

应急处理

若本地模型加载失败：直接切换云端 API，说明 "为了适配不同硬件环境，我们设计了双引擎架构，现在演示云端推理模式"

若程序出现 bug：立即重启程序，使用预构建的演示数据进行演示，避免现场调试

若网络中断：使用提前准备好的本地知识库演示，不涉及实时爬取功能

## 八、交付物清单

### （一）必须提交的交付物

Python 项目源码

所有.py 文件（[main.py](main.py)、[ui.py](ui.py)、[auth.py](auth.py)、[db.py](db.py)、[network.py](network.py)、rag\[_core.py](_core.py)、fallback\[_llm.py](_llm.py)、[utils.py](utils.py)）

SQLite 数据库初始化脚本与空数据库文件

requirements.txt（精确版本号）

核心代码添加详细注释（函数功能、参数、返回值）

开发说明文档 / 实验报告

项目概述与选题背景

技术栈说明与运行环境

系统架构与模块功能介绍

核心代码逻辑解析（重点是食材匹配算法与 RAG 流水线）

测试情况与 bug 修复记录

组员具体分工与贡献

遇到的问题与解决方案

PPT 演示文稿

包含选题背景、核心痛点、系统架构、核心功能、技术亮点、分工、演示流程

图文并茂，避免大段文字

知识库数据与大文件网盘链接.txt

爬取整理好的 500 道家常菜菜谱数据（SQLite 数据库文件）

Qwen2.5-1.5B-Q4_0.gguf 模型文件

all-MiniLM-L6-v2 模型文件

百度网盘共享链接，设置为永久有效、公开下载

### （二）可选提交的交付物

打包后的 Windows 可执行文件

食谱数据爬取脚本

食材基础数据库 Excel 文件

演示视频（备用）

需要我帮你生成这个项目的基础代码骨架（包含所有模块的类定义、接口与注释）、数据库初始化 SQL 脚本和 requirements.txt 吗？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）